- ГАЙСИНСЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

- НАКАЗ

| - __27 липня_____ 2022 року |  | - № __79__ |
| --- | --- | --- |

Про підготовку підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери району

до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2022–2023 років

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», 
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про теплопостачання», «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», постанови Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2007 року № 1198 «Про затвердження Правил користування тепловою енергією», наказу Міністерства палива та енергетики України, Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10 грудня 2008 року 
№ 620/378 «Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
31 грудня 2008 року за № 1310/16001, наказу Вінницької обласної військової адміністрації від 30 травня 2022 року №452 «Про підготовку підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери району до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2022-2023 років», розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 червня 2022 року № 543-р «Про затвердження плану заходів з підготовки об’єктів паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства України до осінньо-зимового періоду 2022/23 року та його проходження», з метою забезпечення стабільної роботи підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери області в умовах осінньо-зимового періоду 2022–2023 років, н а к а з у ю:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) план заходів та комплексний план підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери району до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2022–2023 років (далі – План заходів);

| Гайсинська районна військова адміністрація | До наказу від «_27_» ___липня __ 2022 №__79__ |
| --- | --- |

2) склад районної  комісії з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2022–2023 років та його стабільного проходження;

3) форми звітності з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та соціальної сфери району до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2022–2023 років (далі – форми звітності).

2.Виконавчим комітетам сільських, селищних, міських рад, структурним підрозділам районної військової адміністрації інформувати:

1) про виконання Плану заходів, відповідно до встановлених термінів, Сектор житлово-комунального господарства управління правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної військової адміністрації;

2) про підготовку до осінньо-зимового періоду 2022–2023 років, згідно з формами звітності, станом на 10 та 20 числа кожного місяця до їх остаточного виконання, але не пізніше 10 жовтня 2022 року – Сектор житлово-комунального господарства управління правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної військової адміністрації;

3.Сектор житлово-комунального господарства управління правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної військової адміністрації  про виконання Плану заходів щомісяця до 3 та 15 числа інформувати обласну військову адміністрацію.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Начальника районної військової адміністрації Сергія Несвятого.

Начальник  районної

військової адміністрації                                             Людмила ГОЛОВАШИЧ

| Завідувач сектору житлово-комунального господарства та інфраструктури управління з питань правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної військової адміністрації |  | А.В.Коновалюк | 27.07.2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальник відділу правового забезпечення управління з питань правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної військової адміністрації |  | В.О.Горобець | 27.07.2022 |
| Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції відділу правового забезпечення управління з питань правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату райдержадміністрації |  | В.А.Лещенко | 27.07.2022 |
| В.о.керевніка апарату районної військової адміністрації |  | А.В.Нестерук | 27.07.2022 |
| Заступник начальника районної військової адміністрації |  | С.М.Несвятий | 27.07.2022 |

- ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Начальника

Районної військової адміністрації

«_27_»_дипня_ 2022року № _79_

План заходів

з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів

соціальної сфери району до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2022–2023 років

| № | Зміст заходу | Відповідальні виконавці | Термін виконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Провести моніторинг роботи підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу, соціальної сфери та дорожньо-мостового господарства району протягом осінньо-зимового періоду 2021–2022 років, за наслідками розробити і затвердити комплексні плани заходів з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу, соціальної сфери та дорожньо-мостового господарства області до осінньо-зимового періоду 2022–2023 років | Структурні підрозділи районної військової адміністрації:житлово-комунального господарства, соціальної та молодіжної політики; охорони здоров’я та реабілітації, гуманітарної політики; виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад. спільно з підприємствами, установами житлово-комунальної галузі, дорожнього господарства та соціальної сфери району. | До 30липня 2022 року |  |
|  | Створити районну комісію та комісії територіальних громад для забезпечення своєчасного початку та сталого проходження опалювального сезону організації упередження аварій та проведення оперативних відновлювальних робіт на об’єктах життєзабезпечення населення в осінньо-зимовий період 2022–2023 років, до складу яких включити представників Управління Держ- енергонагляду у Вінницькій області. | Сектор житлово-комунального господарства та інфраструктури управління правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної військові адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад. | До 30 липня 2022 року |  |
|  | Розглянути питання щодо стану готовності підприємств, установ, організацій житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу, об’єктів соціальної сфери та дорожньо-мостового комплексу району до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2022–2023 років на засіданнях комісій, колегій районних військових адміністрацій та засіданнях виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення. | Управління розвитку територій та інфраструктури обласної військової адміністрації; Управління Держенергонагляду у Вінницькій області; районні військові адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад. | До 30 серпня 2022 року |  |
|  | Забезпечити: контроль за виконанням на підприємствах, установах, організаціях організаційно-технічних заходів щодо підготовки до осінньо-зимового періоду 2022–2023 років, при цьому перевірити: виконання графіків планових ремонтів та робіт, що забезпечують надійну експлуатацію устаткування та споруд; укомплектування вузлів керування тепловою енергією та джерел теплової енергії працюючими та повіреними засобами вимірювальної техніки; проведення повірки вузлів обліку; проведення ремонту обладнання електроустановок, устаткування теплових установок та мереж у необхідних обсягах; проведення промивання основного обладнання та теплових мереж, центральних теплових пунктів, систем теплопостачання; постачання палива у відповідності до технологічних потреб, створення його нормативних запасів; дотримання вимог правил техніки безпеки та пожежної безпеки згідно з чинним законодавством; проведення протиаварійних тренувань; укомплектованість робочих місць підготовленим та атестованим персоналом; оснащеність необхідними засобами індивідуального захисту; перевірку справності димовідвідних та вентиляційних каналів; технічний стан блискавкозахисту та електрообладнання, при необхідності відремонтувати; проведення заміни аварійних ділянок трубопроводів; дотримання у житлових будинках вимог техніки безпеки з експлуатації газового обладнання, приладів індивідуального опалення та димовентиляційних каналів; проведення гідропневматичної, в разі необхідності, хімічної промивки внутрішньобудинкових мереж; приведення теплоізоляції споруд, інженерних об’єктів та під’їздів житлових будинків до вимог нормативної та проектної документації з метою забезпечення належного теплового опору огороджувальних конструкцій; справність ущільнень вводів та випусків підземних інженерних джерел; дотримання правил експлуатації підвальних, підсобних, горищних приміщень житлових будинків та об’єктів соціальної сфери; проведення технічного огляду будівель і споруд з видачею відповідних паспортів готовності; очищення водостоків, зливних дренажних, лотків від сторонніх предметів; створення запасів реагентів та знезаражуючих засобів; справність роботи автоматики технологічного захисту (спрацювання запобіжних клапанів, автоматики аварійного відключення). | Сектор житлово-комунального господарства та інфраструктури управління правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної військові адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад. спільно з районними структурними підприємствами акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «Вінницягаз», акціонерного товариства «Вінницяобленерго», підприємствами житлово-комунальної галузі, паливно-енергетичного комплексу, соціальної сфери району. | До 30 серпня 2022 року |  |
|  | Вжити заходів щодо впровадження енергоефективних проектів, спрямованих на скорочення та/або заміщення споживання природного газу по теплопостачальних підприємствах та бюджетних закладах області. | Сектор житлово-комунального господарства та інфраструктури управління правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної військові адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад. спільно з районними структурними підприємствами акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «Вінницягаз», акціонерного товариства «Вінницяобленерго», підприємствами житлово-комунальної галузі, паливно-енергетичного комплексу, соціальної сфери району. | До 30 вересня 2022 року |  |
|  | Забезпечити повну готовність закладів соціального призначення, в тому числі дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл, лікарень, установ соціального захисту населення до стабільної роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2022–2023 років. | Структурні підрозділи районної військової адміністрації: соціальної та молодіжної політики; охорони здоров’я та реабілітації, гуманітарної політики; виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад. | До 30 вересня 2022 року |  |
|  | Організувати роботу щодо оформлення актів готовності теплових господарств до роботи в опалювальний період 2022–2032 років з подальшим їх погодженням з управлінням Державної інспекції енергетичного нагляду України у Вінницькій області, відповідно до Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затвердженими спільним наказом Мінпаливенерго України та Мінжитлокомунгоспу України від 10 грудня 2008 року № 620/378, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року № 1310/16001. | Управління Держенергонагляду у Вінницькій області; виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад спільно з підприємствами житлово-комунальної галузі. | До 30 вересня 2022 року |  |
|  | Забезпечити проведення перевірок і прочищення димових та вентиляційних каналів в житлових будинках з оформленням відповідних актів та передачею їх спеціалізованим підприємствам газового господарства, при цьому: попереджати власників про заборону користування газовими приладами у випадку виявлення несправних або непридатних до подальшої експлуатації димових та вентиляційних каналів; повідомляти спеціалізовані підприємства газового господарства про виявленні несправні або непридатні до подальшої експлуатації димові та вентиляційні канали, для відключення газових приладів від системи централізованого газопостачання; застосовувати відповідні засоби впливу при виявленні самовільного втручання абонентів в систему газопостачання, систему димових та вентиляційних каналів тощо та інформувати спеціалізовані підприємства газового господарства про виявлені порушення. | Акціонерне товариство «Оператор газорозподільчої системи Вінницягаз» (за згодою); виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад спільно з підприємствами житлово-комунальної галузі. | До 30 вересня 2022 року |  |
|  | Забезпечити перевірку технічну готовність наявної автодорожньої техніки (автогрейдерів, бульдозерів, екскаваторів та інших спеціальних машин і механізмів), відкачуючої та зварювальної техніки, пересувних електростанцій, що можуть бути задіяні на очистці автодоріг від снігових заметів та ліквідації повені, незалежно від форм власності та підпорядкування. | Сектор житлово-комунального господарства та інфраструктури управління правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної військові адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад. | До 30 вересня 2022 року |  |
|  | Опрацювати з підприємствами, установами, організаціями різних форми власності та підпорядкування питання щодо безоплатної передачі автодорожньої техніки для очистки доріг на період несприятливих погодних умов. | Сектор житлово-комунального господарства та інфраструктури управління правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної військові адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад. | До 02 листопада 2022 року |  |
|  | Організувати роботу щодо укладання договорів з підприємствами, установами, організаціями різних форм власності та підпорядкування, на балансі яких знаходяться дорожні машини і механізми, для можливого їх залучення на снігоочисні роботи в період надзвичайних погодних умов для забезпечення руху автотранспорту та життєдіяльності регіону. | Сектор житлово-комунального господарства та інфраструктури управління правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної військові адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад. | До 02 листопада 2022 року |  |
|  | Забезпечити готовність необхідних запасів паливно-мастильних, посипкових матеріалів та шанцевих механізмів (зокрема лопат для прибирання снігу добровільними формуваннями при ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій надзвичайної ситуації) для забезпечення життєдіяльності населених пунктів в особливих погодних умовах. | Сектор житлово-комунального господарства та інфраструктури управління правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної військові адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад. | До 02 листопада 2022 року |  |
|  | Уточнити регіональні плани взаємодії з територіальними органами Державної служби України з надзвичайних ситуацій при виникненні спільних заходів під час ускладнення погодних умов характерних для осінньо-зимового періоду. | Сектор житлово-комунального господарства та інфраструктури сектор з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами управління правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної військові адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад. | До 01 вересня 2022 року |  |
|  | Розробити та затвердити план взаємодії з територіальним органом Державної служби України з надзвичайних ситуації на випадок виникнення надзвичайної ситуації на об’єктах житлово-комунального господарства. | Сектор житлово-комунального господарства та інфраструктури сектор з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами управління правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної військові адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад. | До 01 вересня 2022 року |  |
|  | Забезпечити організацію та проведення роз’яснювальної роботи серед підприємств житлово-комунальної галузі з метою обговорення практичних аспектів реалізації законів України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» та «Про житлово-комунальні послуги». | Сектор житлово-комунального господарства та інфраструктури управління правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної військові адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад. | До 15 серпня 2022 року |  |
|  | Продовжити роботу щодо оснащення житлового фонду побудинковими приладами обліку холодної та гарячої води, приладами обліку та регуляторами температури теплової енергії до забезпечення 100% показників. | Сектор житлово-комунального господарства та інфраструктури управління правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної військові адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад. | До 30 вересня 2022 року |  |
|  | Активізувати роботу з оптимізації та планування тепло-постачання, розроблення та реалізації схем теплопостачання міст та інших населених пунктів, строк дії яких має бути не менше 5-7 років на основі оптимального поєднання централізованих та автономних систем теплопостачання. | Сектор житлово-комунального господарства та інфраструктури управління правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної військові адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад. спільно з теплопостачальними підприємствами. | До 30 вересня 2022 року |  |
|  | Вжити заходів щодо погашення всіма категоріями споживачів незалежно від форми власності та підпорядкування заборгованості за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги. | Структурні підрозділи районної військової адміністрації: соціальної та молодіжної політики; охорони здоров’я та реабілітації, гуманітарної політики; виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад. спільно з підприємствами, установами житлово-комунальної галузі та соціальної сфери району. | До 30 вересня 2022 року |  |
|  | Визначити обсяги споживання комунальних послуг в осінньо-зимовому періоді 2022–2023 років установ і організацій, що фінансуються з різних рівнів бюджетів, забезпечити контроль за їх споживанням та своєчасним проведенням розрахунків. | Структурні підрозділи районної військової адміністрації: соціальної та молодіжної політики; охорони здоров’я та реабілітації, гуманітарної політики; виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад. спільно з підприємствами, установами житлово-комунальної галузі та соціальної сфери району. | До 30 серпня 2022 року |  |
|  | Вжити заходів щодо погашення дебіторської заборгованості за отримані житлово-комунальні послуги (в першу чергу послуги з теплопостачання), посилити претензійно-позовну роботу із найбільшими боржниками. | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад спільно з підприємствами житлово-комунальної галузі. | До 30 вересня 2022 року |  |
|  | Забезпечити контроль за своєчасним укладанням підприємствами житлово-комунальної галузі договорів на постачання природного газу, твердого палива та інших видів енергоносіїв та закупівлею паливно-мастильних матеріалів, запасних частин та іншого обладнання, необхідних для стабільного проходження осінньо-зимового періоду 2022–2023 років. | Структурні підрозділи районної військової адміністрації:житлово-комунального господарства, соціальної та молодіжної політики; охорони здоров’я та реабілітації, гуманітарної політики; виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад. спільно з підприємствами, установами житлово-комунальної галузі та соціальної сфери району. | До 30 вересня 2022 року |  |
|  | Забезпечити своєчасну заготівлю та складування у спеціально відведених місцях твердого та альтернатив-них видів палива з додержанням нормативів щодо вологості, відповідно до потреби на опалювальний сезон 2022–2023 років. | ; Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад спільно з теплопостачальними підприємствами та установами соціальної сфери області. | До 30 вересня 2022 року |  |
|  | Забезпечити виконання робіт з розвитку та реконструкції системи централізованого водопостачання та водовідведення, запланованих на 2022 рік на підпорядкованих територіях, що фінансуються за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів та залучених інвестиційних коштів. | Сектор житлово-комунального господарства та інфраструктури управління правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної військові адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад. спільно з теплопостачальними підприємствами. | До 01 листопада 2022 року |  |
|  | Привести у відповідність до фактично обґрунтованих витрат тарифи на житлово-комунальні послуги, забезпечити їх своєчасне коригування, відповідно до зміни цін на основні складові тарифів або передбачити у відповідних місцевих бюджетах кошти на відшкодування виробникам послуг різниці між затвердженим розміром тарифів та економічно обґрунтованими витратами на їх виробництво. | Сектор житлово-комунального господарства та інфраструктури управління правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної військові адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад. спільно з теплопостачальними підприємствами. | До 30 вересня 2022 року |  |
|  | Провести аналіз обсягів заборгованості із заробітної плати на підприємствах житлово-комунального господарства, активізувати роботу щодо її погашення та забезпечити своєчасну і в повному обсязі виплату заробітної плати. | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад спільно з підприємствами житлово-комунальної галузі. | До 30 серпня 2022 року |  |
|  | Розробити та затвердити Антикризовий план реагування на випадок припиненням газопостачання | виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад. | До 29 липня 2022 року |  |
|  | Висвітлювати у місцевих засобах масової інформації стан підготовки житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2022–2023 років. | Сектор житлово-комунального господарства та інфраструктури, відділ цифровізації та інформаційних технологій управління правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної військові адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад. спільно з підприємствами житлово-комунального господарства. | Протягом серпня – листопада 2022 року |  |

Завідувач сектору житлово-комунального господарства

та інфраструктури управління правового забезпечення та

взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату

районної військової адміністрації

Андрій КОНОВАЛЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Начальника

районної військової адміністрації

«_27_»_липня_ 2022 року № _79_

Склад

районної комісії з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2022–2023 років

та його стабільного проходження

| НЕСВЯТИЙ Сергій Миколайович | – | заступник Голови районної військової адміністрації, голова комісії |
| --- | --- | --- |
| КОНОВАЛЮК Андрій Васильович | – | Завідувач сектору житлово –комунального господарства та інфраструктури управління правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної військової адміністрації, секретар комісії |
| НЕСТЕРУК Альона Віталіївна | – | начальник відділу з питань гуманітарної сфери управління правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної військової адміністрації |
| ПРИЛУЦЬКИЙ Богдан Васильович | – | завідувач сектору з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами управління правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної військової адміністрації |
| ГАМАН Ігор Птрович | – | начальник Гайсинського відділення акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «Вінницягаз» (за згодою) |
| ВДОВИЧЕНКО Євгеній Іванович | – | директор СО «Гайсинські електричні мережі» акціонерного товариства «Вінницяобленерго» (за згодою) |
| ЛЕМЕЩУК Володимир Миколайович | – | Т.в.о. начальника Гайсинського районного управління Головного управління ДСНС України у Вінницькій області (за згодою) |
| СЕМЕРУНЧИК Сергій Григорович | – | Начальник управління соціального захисту населення районної військової адміністрації |

Завідувач сектору житлово-комунального господарства  та інфраструктури управління правового забезпечення та

взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату                    районної військової адміністрації

Андрій КОНОВАЛЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Начальника

районної військової адміністрації

«_27_»_липня_ 2022 року № _79_

ФОРМИ ЗВІТНОСТІ

з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та соціальної сфери району до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2022-2023 років

ЗВІТ

про підготовку об’єктів теплопостачання  до роботи в осінньо-зимовий період

2022-2023 років станом на ___.____.2022

по _____________________ (району місту, підприємству, організації)

Загальна кількість котелень з врахуванням сільських, селищних та відомчих котелень _____ одиниць ___ МВт/год

Загальна протяжність теплових мереж з врахуванням сільських,

селищних та відомчих теплових мереж ________ км

| № | Види робіт | Код рядка | Одини-ця виміру | Всього в експлуатації | Завдання з підго-товки | Фак-тично підго-товлено | % підго-товки | Кіль-кість актів готов-ності |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Підготовка котелень – всього | 1 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Комунальні котельні місцевих рад (з врахуванням сільських та селищних котелень) | 2 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Відомчі котельні - всього | 3 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 4 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 5 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 6 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 7 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 8 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 9 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Інші | 10 | одиниць |  |  |  |  |  |
| 2 | Підлягають капітальному ремонту або реконструкції – всього | 11 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Комунальні котельні місцевих рад | 12 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | 2.2. Відомчі котельні - всього | 13 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 14 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 15 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 16 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 17 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 18 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 19 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | - Інші | 20 | одиниць | Х |  |  |  |  |
| 3 | Заміна котлів - всього | 21 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. На комунальних котельнях місцевих рад | 22 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. На відомчих котельнях -всього | 23 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 24 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 25 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 26 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 27 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 28 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 29 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Інші | 30 | одиниць |  |  |  |  |  |
| 4 | Капітальний ремонт котлів кому-нальних котелень місцевих рад | 31 | одиниць |  |  |  |  |  |
| 5 | Підготовка теплових мереж (у двотрубному обчисленні), випробування – всього | 32 | км |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1. Мережі комунальних котелень місцевих рад | 33 | км |  |  |  |  |  |
|  | 5.2. Мережі відомчих котелень – всього | 34 | км |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 35 | км |  |  |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 36 | км |  |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 37 | км |  |  |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 38 | км |  |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 39 | км |  |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 40 | км |  |  |  |  |  |
|  | - Інші | 41 | км |  |  |  |  |  |
| 6 | Протяжність теплових мереж, що підлягає заміні (у двотрубному обчисленні) – всього | 42 | км | Х |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1. Мережі комунальних котелень місцевих рад - всього | 43 | км | Х |  |  |  |  |
|  | з них: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на попередньо тепло ізольовані ППУ | 44 | км | Х |  |  |  |  |
|  | 6.2. Мережі відомчих котелень всього | 45 | км | Х |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 46 | км | Х |  |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 47 | км | Х |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 48 | км | Х |  |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 49 | км | Х |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 50 | км | Х |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 51 | км | Х |  |  |  |  |
|  | - Інші | 52 | км | Х |  |  |  |  |
| 7 | Підготовка центральних теплових пунктів місцевих рад | 53 | одиниць |  |  |  |  |  |
| 8 | Загальні обсяги коштів на виконання підготовчих та ремонтних робіт теплопостачання місцевих рад (за рахунок всіх джерел фінансування) | 54 | тис. грн. | Х |  |  |  |  |
| Створення запасу палива на початок опалювального сезону |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вугілля – всього | 55 | тонн | Х |  |  |  | Х |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. На комунальних котельнях місцевих рад | 56 | тонн | Х |  |  |  | Х |
|  | 1.2. На відомчих котельнях | 57 | тонн | Х |  |  |  | Х |
| 2 | Дрова-(пелети) – всього | 58 | тонн | Х |  |  |  | Х |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. На комунальних котельнях місцевих рад | 59 | тонн | Х |  |  |  | Х |
|  | 2.2. На відомчих котельнях | 60 | тонн | Х |  |  |  | Х |

Завідувач сектору житлово-комунального господарства  та інфраструктури управління правового забезпечення та

взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату                    районної військової адміністрації

Андрій КОНОВАЛЮК

ЗВІТ

про комплексну підготовку житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період 2022/23  станом на _______________ 2022

по ____________________________ (району, місту, підприємству, установі, організації)

| № п/п | Види робіт | Код ряд | Один. виміру | Завдання з підго-товки 2021 рік | Фактично підгото-влено | % підго-товки | кількість паспортів готовності, од. | кількість актів готовності, од. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Комплексна підготовка будинків до зими з видачею паспортів готовності - всього | 1 | Один. |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі які обслуговуються: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Управителями* | 2 | Один. |  |  |  |  |  |
|  | 2. ОСББ, ЖБК | 3 | Один. |  |  |  |  |  |
|  | 3.Відомчий житловий фонд, всього | 5 | Один. |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 6 | Один. |  |  |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 7 | Один. |  |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 8 | Один. |  |  |  |  |  |
|  | - МОН | 9 | Один. |  |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 10 | Один. |  |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 11 | Один. |  |  |  |  |  |
|  | - Інші | 12 | Один. |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Комплексна підготовка будинків з централізованим теплопостачанням та видачею паспортів готовності | 13 | Один. |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Заповнення систем опалення | 14 | Один. |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Кількість будинків обладнанних ІТП | 15 | Один. |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Кількість будинків обладнаних даховими котельнями | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Житловий фонд, який обслуговується управителями, у якому проводиться: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт покрівлі | 17 | Один. |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт (заміна) опалювальних систем | 18 | Один. |  |  |  |  |  |
|  | - промивання опалювальних систем | 19 | Один. |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт систем гарячого водопостачання | 20 | Один. |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт систем холодного водопостачання | 21 | Один. |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт енергозабезпечення будинків щитових | 22 | Один. |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт опалювальних печей | 23 | Один. |  |  |  |  |  |
| 3 | Підготовка об'єктів соціально-культурного призначення - всього | 24 | Один. |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - дошкільні навчальні заклади | 25 | Один. |  |  |  |  |  |
|  | - заклади освіти** | 26 | Один. |  |  |  |  |  |
|  | - заклади охорони здоров'я*** | 27 | Один. |  |  |  |  |  |
| 4 | Загальні обсяги коштів (за рахунок всіх джерел фінансування) на виконання підготовчих та ремонтних робіт у житловому фонді | 28 | Тис.грн. |  |  |  |  |  |
|  | Примітки: * - житлові будинки, які обслуговуються управителями усіх форм власності (комунальні, приватні тощо);** - школи, коледжі, ліцеї, вищі навчальні заклади тощо;*** - лікарні, поліклініки, ФАП тощо. |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________________

ЗВІТ

з підготовки об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства  до роботи

в осінньо-зимовий період 2022-2023 року

станом на ______________ 2022

Загальна кількість водопровідних мереж  з врахуванням сільських, селищних та відомчих мереж _______ км

Загальна кількість каналізаційних мереж  з врахуванням сільських, селищних та відомчих мереж _______ км

Загальна кількість водопровідних насосних станцій з врахуванням сільських, селищних та відомчих ____ од.

Загальна кількість каналізаційних насосних станцій з врахуванням сільських, селищних та відомчих ____ од.

Загальна кількість водопровідних  очисних споруд з врахуванням сільських, селищних та відомчих  ____ од.

Загальна кількість каналізаційних  очисних споруд з врахуванням сільських, селищних та відомчих ____ од.

Загальна кількість водозаборів з поверхневих джерел з врахуванням сільських, селищних та відомчих водозаборів ___ од.

Загальна кількість свердловин  з врахуванням сільських, селищних та відомчих  свердловин ______ од.

| № з/п | Види робіт | Код рядка | Од. виміру | Завдання з підго-товки | Фактич-но підготовлено | % підготовки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Підготовка водопровідно-каналізаційної мережі |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт або заміна водопровідних мереж, всього | 1 | км |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних мереж | 2 | км |  |  |  |
|  | відомчих мереж | 3 | км |  |  |  |
|  | Ремонт або заміна каналізаційних мереж, всього | 4 | км |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних мереж | 5 | км |  |  |  |
|  | відомчих мереж | 6 | км |  |  |  |
| 2 | Підготовка споруд та обладнання |  |  |  |  |  |
|  | Водопровідних насосних станцій /ВНС/, всього | 7 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних ВНС | 8 | одиниць |  |  |  |
|  | відомчих ВНС | 9 | одиниць |  |  |  |
|  | Каналізаційних насосних станцій /КНС/, всього | 10 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних КНС | 11 | одиниць |  |  |  |
|  | відомчих КНС | 12 | одиниць |  |  |  |
|  | Водопровідних очисних споруд /ВОС/, всього | 13 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних ВОС | 14 | одиниць |  |  |  |
|  | відомчих ВОС | 15 | одиниць |  |  |  |
|  | Каналізаційних очисних споруд /КОС/, всього | 16 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних КОС | 17 | одиниць |  |  |  |
|  | відомчих КОС | 18 | одиниць |  |  |  |
|  | Водозаборів з поверхневих джерел, всього | 19 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних водозаборів | 20 | одиниць |  |  |  |
|  | відомчих водозаборів | 21 | одиниць |  |  |  |
|  | У тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | Свердловин, всього | 22 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних свердловин | 23 | одиниць |  |  |  |
|  | відомчих свердловин | 24 | одиниць |  |  |  |
| 3 | Загальні обсяги коштів на виконання підготовчих та ремонтних робіт водопостачання та водовідведення місцевих рад (за рахунок всіх джерел фінансування) | 25 | тис. грн. |  |  |  |

__________________________

| ЗВІТ про планові заходи та показники щодо підготовки дорожньо-мостового господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років по _________________ станом на _____.________2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Назва району (міста, підприємства, організації) | Капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг |  |  |  | Підготовка спеціалізованої техніки |  |  |  | Залучення додаткової спецтехніки у сторонніх організаціях за укладеними договорами |  |  | Підготовка шанцевих механізмів (у т.ч. лопат для прибирання снігу добровільними формуваннями з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації) |  |  |  | Заготівля посипочного матеріалу та реагентів |  |  |  |
|  |  | План | Факт | % | Обсяг фінансу-вання | План | Факт | % | Обсяг фінансу-вання | План | Факт | % | План | Факт | % | Обсяг фінансування | План | Факт | % | Обсяг фінансу-вання |
|  |  | тис.кв.м | тис.кв.м |  | тис.грн. | од. | од. |  | тис.грн. | од. | од. |  | тис. од. | тис. од. |  | тис.грн. | тис.т | тис.т |  | тис.грн. |

____________________________