УКРАЇНА

ГАЙСИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

### РОЗПОРЯДЖЕННЯ

23 травня   2018 року          Гайсин	                    № 123

Про підготовку підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної  сфери  до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2018–2019 років

Відповідно до Законів  України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про теплопостачання», «Про питну воду та питне водопостачання», наказу Міністерства палива та енергетики України, Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від         10 грудня 2008 року №620/378 «Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду», зареєстрованого                    в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року за №1310/16001,              на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації           від 15 травня 2018 року №389 «Про підготовку підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери до роботи в умовах осінньо-зимового періоду                  2018–2019 років» та з метою забезпечення координації заходів щодо ефективної підготовки, своєчасного початку опалювального сезону           2018-2019 років та сталого функціонування підприємств житлово-комунального господарства в осінньо-зимовий період:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) план заходів з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери району до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2018-2019 років (далі – План заходів);

2) склад районного оперативного штабу з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період        2018-2019 років та його стабільного проходження;

З) форми звітності з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та соціальної сфери району           до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2018-2019 років (далі – Форми звітності).

Гайсинська районна державна адміністрація                                                                      До розпорядження

від “23” 05. 2018 р.№ 123

2. Управлінню освіти, фізичної культури та спорту райдержадміністрації (Шрамко В.М.), управлінню соціальної та молодіжної політики райдержадміністрації (Семирунчик С.Г.), відділу культури                  і туризму райдержадміністрації (Ричков М.Л.), рекомендувати комунального закладу “Гайсинська центральна районна лікарня” (Кохан І. В.), комунальній установі “Гайсинський районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги” (Кацан Т. М.), виконавчим комітетам міської та сільських рад району інформувати відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, інфраструктури та будівництва районної державної адміністрації (Бабич Л.І.) до 05 та 15 числа кожного місяця до їх остаточного виконання, але не пізніше 5 жовтня 2018 року для подальшого узагальнення та інформування відділ діловодства та контролю апарату райдержадміністрації (Москальова Л.Л.) до 8 жовтня 2018 року.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Несвятого С.М.

Голова районної

державної адміністрації                                         Владислав  УТКІН

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

райдержадміністрації

від «23» 05. 2018 року №123

ФОРМИ ЗВІТНОСТІ

з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та соціальної сфери району до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2018-2019 років

ЗВІТ

про підготовку об’єктів теплопостачання  до роботи в осінньо-зимовий період

2018-2019 років станом на ___.____.2018

по _____________________ (району місту, підприємству, організації)

Загальна кількість котелень з врахуванням сільських, селищних та відомчих котелень _____ одиниць ___ МВт/год

Загальна протяжність теплових мереж з врахуванням сільських,

селищних та відомчих теплових мереж ________ км

| № з/п | Види робіт | Код рядка | Одиниця виміру | Всього в експлуатації | Завдання з підготовки | Фактично підготовлено | % підготовки | Кіль-кість актів готов-ності |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Підготовка котелень – всього | 1 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Комунальні котельні місцевих рад (з врахуванням сільських та селищних котелень) | 2 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Відомчі котельні - всього | 3 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 4 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 5 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 6 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 7 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 8 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 9 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Інші | 10 | одиниць |  |  |  |  |  |
| 2 | Підлягають капітальному ремонту або реконструкції – всього | 11 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Комунальні котельні місцевих рад | 12 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | 2.2. Відомчі котельні - всього | 13 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 14 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 15 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 16 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 17 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 18 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 19 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | - Інші | 20 | одиниць | Х |  |  |  |  |
| 3 | Заміна котлів - всього | 21 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. На комунальних котельнях місцевих рад | 22 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. На відомчих котельнях -всього | 23 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 24 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 25 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 26 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 27 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 28 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 29 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Інші | 30 | одиниць |  |  |  |  |  |
| 4 | Капітальний ремонт котлів кому-нальних котелень місцевих рад | 31 | одиниць | Х |  |  |  |  |
| 5 | Підготовка теплових мереж (у двотрубному обчисленні), випробування – всього | 32 | км |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1. Мережі комунальних котелень місцевих рад | 33 | км |  |  |  |  |  |
|  | 5.2. Мережі відомчих котелень – всього | 34 | км |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 35 | км |  |  |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 36 | км |  |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 37 | км |  |  |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 38 | км |  |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 39 | км |  |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 40 | км |  |  |  |  |  |
|  | - Інші | 41 | км |  |  |  |  |  |
| 6 | Протяжність теплових мереж, що підлягає заміні (у двотрубному обчисленні) – всього | 42 | км | Х |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1. Мережі комунальних котелень місцевих рад - всього | 43 | км | Х |  |  |  |  |
|  | з них: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на попередньо тепло ізольовані ППУ | 44 | км | Х |  |  |  |  |
|  | 6.2. Мережі відомчих котелень всього | 45 | км | Х |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 46 | км | Х |  |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 47 | км | Х |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 48 | км | Х |  |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 49 | км | Х |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 50 | км | Х |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 51 | км | Х |  |  |  |  |
|  | - Інші | 52 | км | Х |  |  |  |  |
| 7 | Підготовка центральних теплових пунктів місцевих рад | 53 | одиниць | X |  |  |  |  |
| 8 | Загальні обсяги коштів на виконання підготовчих та ремонтних робіт теплопостачання місцевих рад (за рахунок всіх джерел фінансування) | 54 | тис. грн. | Х |  |  |  |  |
| Створення запасу палива на початок опалювального сезону |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вугілля – всього | 55 | тонн | Х |  |  |  | Х |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. На комунальних котельнях місцевих рад | 56 | тонн | Х |  |  |  | Х |
|  | 1.2. На відомчих котельнях | 57 | тонн | Х |  |  |  | Х |
| 2 | Рідке паливо – всього | 58 | тонн | Х |  |  |  | Х |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. На комунальних котельнях місцевих рад | 59 | тонн | Х |  |  |  | Х |
|  | 2.2. На відомчих котельнях | 60 | тонн | Х |  |  |  | Х |

______________________________

ЗВІТ

про комплексну підготовку житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період 2018/19 станом на ___.____.2018

по _____________________ (району місту, підприємству, організації)

Загальна кількість будинків з врахуванням сільського, селищного та відомчого житлового фонду ____ одиниць ______ млн. кв. м.

| № з/п | Види робіт | Код рядка | Одиниця виміру | Завдання з підготовки | Фактично підготовлено | % підготовки | К-сть паспорт. готовності, шт | К-ть актів готовності шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Комплексна підготовка будинків до зими з видачею паспортів готовності - всього | 1 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | 1. Житловий фонд комунальної власності | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Житловий фонд ОСББ, ЖБК | 3 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | 3. Житловий фонд громадської (колективної) власності | 4 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | 4. Відомчий житловий фонд - всього | 5 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | У тому числі: |  | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 6 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Мінекономрозитку | 7 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 8 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 9 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 11 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Інші | 12 | одиниць |  |  |  |  |  |
| 2 | Житловий фонд комунальної власності, з нього, у якому проводиться: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт покрівлі | 13 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт (заміна) опалювальних систем | 14 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - промивання опалювальних систем | 15 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт систем гарячого водопостачання | 16 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт систем холодного водопостачання | 17 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт енергозабезпечення будинків (електрощитових) | 18 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт опалювальних печей | 19 | одиниць |  |  |  |  |  |
| 3 | Підготовка об’єктів соціально-культурного призначення - всього | 20 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - загальноосвітні навчальні заклади | 21 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - дошкільні навчальні заклади | 22 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - заклади охорони здоров′я | 23 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Загальні обсяги коштів (за рахунок всіх джерел фінансування) на виконання підготовчих та ремонтних робіт у житловому фонді комунальної власності. | 24 | одиниць |  |  |  |  |  |

_____________________________

ЗВІТ

з підготовки об’єктів водопровідно-каналізаційного

господарства  до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років

станом на _._.2018

по _____________________ (району місту, підприємству, організації)

Загальна кількість водопровідних мереж  з врахуванням сільських, селищних та відомчих мереж ____ км

Загальна кількість каналізаційних мереж  з врахуванням сільських, селищних та відомчих мереж ___км     Загальна кількість водопровідних насосних станцій з врахуванням сільських, селищних та відомчих __ од.

Загальна кількість каналізаційних насосних станцій з врахуванням сільських, селищних та відомчих ------ од.

Загальна кількість водопровідних  очисних споруд з врахуванням сільських, селищних та відомчих  ___ од.

Загальна кількість каналізаційних  очисних споруд з врахуванням сільських, селищних та відомчих ____ од.

Загальна кількість водозаборів з поверхневих джерел з врахуванням сільських, селищних та відомчих водозаборів ___ од.

Загальна кількість свердловин  з врахуванням сільських, селищних та відомчих  свердловин ___ од.

| № з/п | Види робіт | Код рядка | Одиниця виміру | Завдання з підготовки | Фактично підготовлено | % підготовки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Підготовка водопровідно-каналізаційної мережі |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт або заміна водопровідних мереж, всього | 1 | км |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних мереж | 2 | км |  |  |  |
|  | відомчих мереж | 3 | км |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 4 | км |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 5 | км |  |  |  |
|  | - МОЗ | 6 | км |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 7 | км |  |  |  |
|  | - Міноборони | 8 | км |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 9 | км |  |  |  |
|  | - Інші | 10 | км |  |  |  |
|  | Ремонт або заміна каналізаційних мереж, всього | 11 | км |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних мереж | 12 | км |  |  |  |
|  | відомчих мереж | 13 | км |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 14 | км |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 15 | км |  |  |  |
|  | - МОЗ | 16 | км |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 17 | км |  |  |  |
|  | - Міноборони | 18 | км |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 19 | км |  |  |  |
|  | - Інші | 20 | км |  |  |  |
| 2 | Підготовка споруд та обладнання |  |  |  |  |  |
|  | Водопровідних насосних станцій /ВНС/, всього | 21 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних ВНС | 22 | одиниць |  |  |  |
|  | відомчих ВНС | 23 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 24 | одиниць |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 25 | одиниць |  |  |  |
|  | - МОЗ | 26 | одиниць |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 27 | одиниць |  |  |  |
|  | - Міноборони | 28 | одиниць |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 29 | одиниць |  |  |  |
|  | - Інші (вказати) | 30 | одиниць |  |  |  |
|  | Каналізаційних насосних станцій /КНС/, всього | 31 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних КНС | 32 | одиниць |  |  |  |
|  | відомчих КНС | 33 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 34 | одиниць |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 35 | одиниць |  |  |  |
|  | - МОЗ | 36 | одиниць |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 37 | одиниць |  |  |  |
|  | - Міноборони | 38 | одиниць |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 39 | одиниць |  |  |  |
|  | - Інші (вказати) | 40 | одиниць |  |  |  |
|  | Водопровідних очисних споруд /ВОС/, всього | 41 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних ВОС | 42 | одиниць |  |  |  |
|  | відомчих ВОС | 43 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 44 | одиниць |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 45 | одиниць |  |  |  |
|  | - МОЗ | 46 | одиниць |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 47 | одиниць |  |  |  |
|  | - Міноборони | 48 | одиниць |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 49 | одиниць |  |  |  |
|  | - Інші (вказати) | 50 | одиниць |  |  |  |
|  | Каналізаційних очисних споруд /КОС/, всього | 51 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних КОС | 52 | одиниць |  |  |  |
|  | відомчих КОС | 53 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 54 | одиниць |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 55 | одиниць |  |  |  |
|  | - МОЗ | 56 | одиниць |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 57 | одиниць |  |  |  |
|  | - Міноборони | 58 | одиниць |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 59 | одиниць |  |  |  |
|  | - Інші (вказати) | 60 | одиниць |  |  |  |
|  | Водозаборів з поверхневих джерел, всього | 61 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних водозаборів | 62 | одиниць |  |  |  |
|  | відомчих водозаборів | 63 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 64 | одиниць |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 65 | одиниць |  |  |  |
|  | - МОЗ | 66 | одиниць |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 67 | одиниць |  |  |  |
|  | - Міноборони | 68 | одиниць |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 69 | одиниць |  |  |  |
|  | - Інші (вказати) | 70 | одиниць |  |  |  |
|  | Свердловин, всього | 71 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних свердловин | 72 | одиниць |  |  |  |
|  | відомчих свердловин | 73 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 74 | одиниць |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 75 | одиниць |  |  |  |
|  | - МОЗ | 76 | одиниць |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 77 | одиниць |  |  |  |
|  | - Міноборони | 78 | одиниць |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 79 | одиниць |  |  |  |
|  | - Інші (вказати) | 80 | одиниць |  |  |  |
| 3 | Загальні обсяги коштів на виконання підготовчих та ремонтних робіт водопостачання та водовідведення місцевих рад (за рахунок всіх джерел фінансування) | 81 | тис. грн. |  |  |  |

___________________________

| ЗВІТ про планові заходи та показники щодо підготовки дорожньо-мостового господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 р.р. станом на _._.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Назва району (міста, підприємства, організації) | Капітальний ремонт вулиць і доріг |  |  |  | Підготовка спеціалізованої техніки |  |  |  | Залучення додаткової спецтехніки у сторонніх організації за укладеними договорами |  |  | Підготовка шанцевих механізмів (у т.ч. лопат для прибирання снігу добровільними формуваннями з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації) |  |  |  |  | Заготівля посипочного матеріалу та реагентів |  |  |  |
|  |  | План | Факт | % | Обсяг фінансування | План | Факт | % | Обсяг фінансування | План | Факт | % |  | План | Факт | % | Обсяг фінансування | План | Факт | % | Обсяг фінансування |
|  |  | тис.кв.м | тис.кв.м |  | тис.грн. | одиниць | одиниць |  | тис.грн. | одиниць | одиниць |  |  | тис. одиниць | тис. одиниць |  | тис.грн. | тис.т | тис.т |  | тис.грн. |

____________________________

Додаток до розпорядження голови районної державної адміністрації від «23» травня 2018 р. №123

СКЛАД

оперативного районного штабу з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2018 – 2019 років

| НЕСВЯТИЙ Сергій Миколайович | - | заступник голови райдержадміністрації, голова районного оперативного штабу |
| --- | --- | --- |
| ГУК Анатолій Ілліч | - | голова Гайсинської міської ради (за згодою) |
| КОХАН Ігор Васильович | - | головний лікар комунального закладу «Гайсинська центральна районна лікарня» (за згодою) |
| КАЦАН Тетяна Миколаївна | - | головний лікар комунальної установи «Гайсинський районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги» (за згодою) |
| КАНАРЧИК Юрій Миколайович | - | державний інспектор з енергетичного нагляду відділу енергетичного нагляду інспекції Держенергонагляду у Вінницькій області (за згодою) |
| ШРАМКО Валентина Миколаївна | - | начальник управління освіти, фізичної культури та спорту райдержадміністрації |
| ЗАТОКА Валерій Вікторович | - | Начальник відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, інфраструктури та будівництва райдержадміністрації, головний архітектор району |
| ## РИЧКОВ Микола Леонідович | - | начальник відділу культури і туризму райдержадміністрації |
| ЧУМАК Микола Миколайович | - | державний інспектор з енергетичного нагляду Гайсинського відділення інспекції Держенергонагляду у Вінницькій області (за згодою) |

Заступник керівника апарату-

начальник відділу організаційної

роботи апарату райдержадміністрації                                  Валерій ВЕЙПАН

- ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

від «23» 05. 2018 року №123

ПЛАН  ЗАХОДІВ

з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів

соціальної сфери району до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2018-2019 років

| № з/п | Зміст заходу | Відповідальні виконавці | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | Проаналізувати роботу об’єктів теплового, водопровідно-каналізаційного господарств, житлового фонду, паливно-енергетичного комплексу, соціальної сфери та дорожньо-мостового господарства району протягом осінньо-зимового періоду 2017-2018 років. | Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства інфраструктури та будівництва райдержадміністрації, управління освіти, фізичної культури та спорту райдержадміністрації, відділ культури та туризму райдержадміністрації, КЗ «Гайсинська центральна районна лікарня», КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Гайсинського району Вінницької області», КУ «Гайсинський районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги», Гайсинська ВЕД №5 КП «Вінницятеплообленерго», КП «Гайсинська ЖЕК», СО «Гайсинські електричні мережі», ДП «Гайсинводоканал», філія «Немирівський райавтодор» Гайсинського ДРП, філія «Немирівська ДЕД» Гайсинського ДРП, виконавчі комітети міської та сільських рад | До 25 травня 2018 року |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Розробити та затвердити графіки виконання робіт з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та соціальної сфери району до осінньо-зимового періоду 2018-2019 років з визначенням фактичних обсягів робіт, помісячним розписом їх виконання, коштами, необхідними для їх виконання та закріпленням відповідальних виконавців, копії затверджених графіків надати відділу містобудування, архітектури та розвитку інфраструктури райдержадміністрації | Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства інфраструктури та будівництва райдержадміністрації, управління освіти, фізичної культури та спорту райдержадміністрації, відділ культури та туризму райдержадміністрації, КЗ «Гайсинська центральна районна лікарня», КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Гайсинського району Вінницької області», КУ «Гайсинський районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги», Гайсинська ВЕД №5 КП «Вінницятеплообленерго», КП «Гайсинська ЖЕК», філія «Немирівський райавтодор» Гайсинського ДРП, філія «Немирівська ДЕД» Гайсинського ДРП, виконавчі комітети міської та сільських рад | До 25 травня 2018 року |
| 3 | Утворити районний оперативний штаб для контролю за ходом підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років та його стабільним проходженням, до складу оперативних штабів включити представників Держенергонагляду у Вінницькій області | Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства інфраструктури та будівництва райдержадміністрації, державний інспектор з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії, управління освіти, фізичної культури та спорту райдержадміністрації, відділ культури та туризму райдержадміністрації, КП„Гайсинська ЖЕК” КЗ «Гайсинська центральна районна лікарня», КУ «Гайсинський районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги», державний інспектор з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії, Гайсинська ВЕД №5 КП «Вінницятеплообленерго», виконавчі комітети міської та сільських рад | До 25 травня 2018 року |
| 4 | Розглянути питання щодо стану готовності підприємств, установ, організацій житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери району до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2018-2019 років на засіданнях оперативних штабів, колегії райдержадміністрації та засіданні виконкому міської ради визначенням заходів, які потребують вирішення | Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, інфраструктури та будівництва райдержадміністрації, державний інспектор з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії (за згодою) | До 25 вересня 2018 року |
| 5 | Забезпечити контроль за виконанням на підприємствах, установах, організаціях організаційно-технічних заходів щодо підготовки до осінньо-зимового періоду 2018-2019 років, при цьому перевірити: виконання графіків планових ремонтів та робіт, що забезпечують надійну експлуатацію устаткування та споруд; укомплектування вузлів керування тепловою енергією та джерел теплової енергії працюючими та повіреними засобами вимірювальної техніки; проведення повірки вузлів обліку; проведення ремонту обладнання електроустановок, устаткування теплових установок та мереж у необхідних обсягах; проведення промивання основного обладнання та теплових мереж, центральних теплових пунктів, систем теплопостачання; постачання палива у відповідності до технологічних потреб, створення його нормативних запасів; дотримання вимог правил техніки безпеки та пожежної безпеки згідно з чинним законодавством; проведення протиаварійних тренувань; укомплектованість робочих місць підготовленим та атестованим персоналом; оснащеність необхідними засобами індивідуального захисту; перевірку справності димовідвідних та вентиляційних каналів; технічний стан блискавкозахисту та електрообладнання, при необхідності відремонтувати; проведення заміни аварійних ділянок трубопроводів; дотримання у житлових будинках вимог техніки безпеки з експлуатації газового обладнання, приладів індивідуального опалення та димовентиляційних каналів; проведення гідропневматичної, в разі необхідності – хімічної промивки внутрішньобудинкових мереж; приведення теплоізоляції споруд, інженерних об’єктів та під’їздів житлових будинків до вимог нормативної та проектної документації з метою забезпечення належного теплового опору огороджувальних конструкцій; справність ущільнень вводів та випусків підземних інженерних джерел; дотримання правил експлуатації підвальних, підсобних, горищних приміщень житлових будинків та об’єктів соціальної сфери; проведення технічного огляду будівель і споруд з видачею відповідних паспортів готовності; очищення водостоків, зливних дренажних, лотків від сторонніх предметів; створення запасів реагентів та знезаражуючих засобів; справність роботи автоматики технологічного захисту (спрацювання запобіжних клапанів, автоматики аварійного відключення); підготовку спеціалізованої авто техніки, доріг та посипочного матеріалу для безпечної експлуатації в умовах понижених температур | Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, інфраструктури та будівництва райдержадміністрації, управління освіти, фізичної культури та спорту райдержадміністрації, відділ культури та туризму райдержадміністрації, КЗ «Гайсинська центральна районна лікарня», КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Гайсинського району Вінницької області», КУ «Гайсинський районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги», Гайсинська ВЕД №5 КП «Вінницятеплообленерго», КП «Гайсинська ЖЕК», філія «Немирівський райавтодор» Гайсинського ДРП, філія «Немирівська ДЕД» Гайсинського ДРП, виконавчі комітети міської та сільських рад | До 01 вересня 2018 року |
| 6 | Продовжити роботу щодо переведення газових котелень (котлів) бюджетних закладів на альтернативні та поновлювальні джерела енергії | Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, інфраструктури та будівництва райдержадміністрації, управління освіти, фізичної культури та спорту райдержадміністрації, відділ культури та туризму райдержадміністрації, КУ «Гайсинський районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги», Гайсинська ВЕД №5 КП «Вінницятеплообленерго», виконавчі комітети міської та сільських рад. | До 01 вересня 2018 року |
| 7 | Забезпечити стовідсоткову готовність закладів соціально-культурного призначення, в тому числі дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл, лікарень, установ соціального захисту населення (школи-інтернати, будинки пристарілих, будинки культури, бібліотеки тощо) до стабільної роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2018-2019 років | Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, інфраструктури та будівництва райдержадміністрації, управління освіти, фізичної культури та спорту райдержадміністрації, відділ культури та туризму райдержадміністрації, КЗ «Гайсинська центральна районна лікарня», КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Гайсинського району Вінницької області», КУ «Гайсинський районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги», Гайсинська ВЕД №5 КП «Вінницятеплообленерго», виконавчі комітети міської та сільських рад | До 01 вересня 2018 року |
| 8 | Організувати роботу щодо оформлення актів готовності теплових господарств до роботи в опалювальний період 2018-2019 років з подальшим їх погодженням з Державною інспекцією з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії у Вінницькій області, відповідно до Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затвердженими спільним наказом Мінпаливенерго України та Мінжитлокомунгоспу України від 10 грудня 2008 року № 620/378, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року №1310/16001 | Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, інфраструктури та будівництва райдержадміністрації, державний інспектор з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії, управління освіти, фізичної культури та спорту райдержадміністрації, відділ культури та туризму райдержадміністрації, КП„Гайсинська ЖЕК” КЗ «Гайсинська центральна районна лікарня», КУ «Гайсинський районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги», державний інспектор з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії, Гайсинська ВЕД №5 КП «Вінницятеплообленерго», виконавчі комітети міської та сільських рад | До 25 серпня 2018 року |
| 9 | Забезпечити проведення перевірок і прочищення димових та вентиляційних каналів в житлових будинках з оформленням відповідних актів та передачею їх спеціалізованим підприємствам газового господарства, при цьому: попереджати власників (під розписку) про заборону користування газовими приладами у випадку виявлення несправних або непридатних до подальшої експлуатації димових та вентиляційних каналів; повідомляти спеціалізовані підприємства газового господарства про виявленні несправні або непридатні до подальшої експлуатації димові та вентиляційні канали, для відключення газових приладів від системи централізованого газопостачання; застосовувати відповідні засоби впливу при виявленні самовільного втручання абонентів в систему газопостачання, систему димових та вентиляційних каналів тощо та інформувати спеціалізовані підприємства газового господарства про виявлені порушення; створити списки об’єктів (абонентів), котрі можуть створювати потенційну загрозу виникнення аварій та при необхідності ініціювати питання щодо переведення цих абонентів з газових на електричні прилади | КП «Гайсинська ЖЕК», Гайсинське УЕГГ ПАТ «Вінницягаз», виконавчі комітети міської та сільських рад | До 25 вересня 2018 року |
| 10 | Забезпечити технічну готовність наявної автодорожньої техніки (автогрейдерів, бульдозерів, екскаваторів та інших спеціальних машин і механізмів), відкачуючої та зварювальної техніки, пересувних електростанцій, що можуть бути задіяні на очистці автодоріг від снігових заметів та ліквідації повені, незалежно від форм власності та відомчої належності | Філія «Немирівський райавтодор» Гайсинського ДРП, філія «Немирівська ДЕД» Гайсинського ДРП | До 01 жовтня 2018 року |
| 11 | Організувати роботу щодо укладання договорів з підприємствами, установами, організаціями, різних форми власності та відомчої належності, на балансі яких знаходяться дорожні машини і механізми, для можливого їх залучення на снігоочисні роботи в період надзвичайних погодних умов для забезпечення руху автотранспорту та життєдіяльності району | Філія «Немирівський райавтодор» Гайсинського ДРП, філія «Немирівська ДЕД» Гайсинського ДРП, виконавчі комітети міської та сільських рад | До 01 жовтня 2018 року |
| 12 | Забезпечити готовність необхідних запасів паливно-мастильних, посипкових матеріалів та шанцевих механізмів (у тому числі лопат для прибирання снігу добровільними формуваннями при ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій надзвичайної ситуації) для забезпечення життєдіяльності населених пунктів в особливих погодних умовах | Філія «Немирівський райавтодор» Гайсинського ДРП, філія «Немирівська ДЕД» Гайсинського ДРП, КП„Гайсинська ЖЕК”, виконавчі комітети міської та сільських рад | До 01 жовтня 2018 року |
| 13 | Забезпечити оперативне залучення автономних джерел енергопостачання у випадку відключення від електропостачання найбільш уразливих категорій споживачів (в першу чергу об’єкти соціальної сфери, теплового та водопровідно-каналізаційного господарства) | Відділ цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації, виконавчі комітети міської та сільських рад | Протягом опалювального сезону |
| 14 | Забезпечити контроль за укомплектуванням аварійним запасом обладнання, запасних частин та матеріалів, інструментом, засобами захисту та теплим спецодягом аварійно-рятувальних бригад до роботи в умовах понижених температур та проведенням протиаварійних тренувань з відповідним персоналом | Відділ цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації, виконавчі комітети міської та сільських рад | До 01 жовтня 2018 року |
| 15 | Вжити заходів щодо очищення покрівель будівель, доріг, проходів та пожежних гідрантів від снігу, в період сильних снігопадів, ожеледі | Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, інфраструктури та будівництва райдержадміністрації, управління соціальної та молодіжної політики райдержадміністрації, управління освіти, фізичної культури та спорту райдержадміністрації, відділ культури та туризму райдержадміністрації, КЗ «Гайсинська центральна районна лікарня», КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Гайсинського району Вінницької області», КУ «Гайсинський районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги», Гайсинська ВЕД №5 КП «Вінницятеплообленерго», виконавчі комітети міської та сільських рад | Протягом опалювального сезону |
| 16 | Забезпечити своєчасне та в повному обсязі освоєння коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Гайсинського району; | Виконавчі комітети міської та сільських рад. | До 10 жовтня 2018 року |
| 17 | Організувати підготовку, перепідготовку, навчання та перевірку знань персоналу, який здійснює експлуатацію та обслуговування об’єктів життєзабезпечення населення (електро-, тепло-, газо-, водопостачання та водовідведення), в т.ч. навчання та перевірку знань з охорони праці | Управління соціальної та молодіжної політики райдержадміністрації, відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, інфраструктури та будівництва райдержадміністрації, управління освіти, фізичної культури та спорту райдержадміністрації, відділ культури та туризму райдержадміністрації, КЗ «Гайсинська центральна районна лікарня», КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Гайсинського району Вінницької області», КУ «Гайсинський районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги», КП„Гайсинська ЖЕК”, Гайсинська ВЕД №5 КП «Вінницятеплообленерго», виконавчі комітети міської та сільських рад. | До 01 жовтня 2018 року |
| 17 | Продовжити роботу щодо оснащення житлового фонду побудинковими приладами обліку холодної та гарячої води, приладами обліку та регуляторами температури теплової енергії до забезпечення 100% показників | Гайсинська ВЕД №5 КП «Вінницятеплообленерго», ДП «Гайсинводоканал» | До 01 жовтня 2018 року |
| 18 | Вжити заходів щодо погашення всіма категоріями споживачів незалежно від форми власності та відомчої належності заборгованості за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги | Управління соціальної та молодіжної політики райдержадміністрації, відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, інфраструктури та будівництва райдержадміністрації, управління освіти, фізичної культури та спорту райдержадміністрації, відділ культури та туризму райдержадміністрації, КЗ «Гайсинська центральна районна лікарня», КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Гайсинського району Вінницької області», КУ «Гайсинський районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги», Гайсинська ВЕД №5 КП «Вінницятеплообленерго», КП „Гайсинська ЖЕК”, виконавчі комітети міської та сільських рад. | До 01 жовтня 2018 року |
| 29 | Визначити обсяги споживання комунальних послуг в осінньо-зимовому періоді 2018-2019 років установ і організацій, що фінансуються з різних рівнів бюджетів, забезпечити контроль за їх споживанням та своєчасним проведенням розрахунків | Гайсинська ВЕД №5 КП «Вінницятеплообленерго», ДП «Гайсинводоканал» КП„Гайсинська ЖЕК” | До 25 вересня 2018 року |
| 20 | Забезпечити контроль за своєчасним укладанням підприємствами житлово-комунальної галузі договорів на постачання природного газу, твердого палива та інших видів енергоносіїв та закупівлею паливно-мастильних матеріалів, запасних частин та іншого обладнання, необхідних для стабільного проходження осінньо-зимового періоду 2018-2019 років | Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства інфраструктури та будівництва райдержадміністрації, управління освіти, фізичної культури та спорту райдержадміністрації, відділ культури та туризму райдержадміністрації, управління соціальної та молодіжної політики райдержадміністрації, КЗ «Гайсинська центральна районна лікарня», КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Гайсинського району Вінницької області», КУ «Гайсинський районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги», Гайсинська ВЕД №5 КП «Вінницятеплообленерго», КП «Гайсинська ЖЕК», філія «Немирівський райавтодор» Гайсинського ДРП, філія «Немирівська ДЕД» Гайсинського ДРП, виконавчі комітети міської та сільських рад | До 25 вересня 2018 року |
| 21 | Забезпечити виконання робіт з розвитку та реконструкції системи водопостачання та водовідведення, запланованих на 2018 рік на підпорядкованих територіях, що фінансуються за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів та залучених інвестиційних коштів | ДП «Гайсинводоканал», виконавчі комітети міської та сільських рад | До 01жовтня 2018 року |
| 22 | Привести у відповідність до фактично обґрунтованих витрат тарифи на житлово-комунальні послуги, забезпечити їх своєчасне коригування, відповідно до змін цін на основні складові тарифів або передбачити у відповідних місцевих бюджетах кошти на відшкодування виробникам послуг різниці між затвердженим розміром тарифів та економічно обґрунтованими витратами на їх виробництво. | Виконавчий комітет міської ради | До 01 жовтня 2018 року |
| 23 | Висвітлювати у місцевих засобах масової інформації стан підготовки житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років | Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства інфраструктури та будівництва райдержадміністрації, сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з засобами масової інформації і громадськістю апарату райдержадміністрації | Протягом серпня – листопада 2018 року |

____________________________________________